PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E A EMPRESA STATUS OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI - ME.

Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019, que tem por objeto a contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico, e 01 ano de garantia para demais itens – PEDIDO Nº 02 da ARP nº 11/2018, referente ao Processo Administrativo Eletrônico PROAD nº 2977/2017, com fundamento nos artigos 60 e 65 da Lei nº 8.666/93 e nas Cláusulas Oitava, Décima Quinta e Décima Oitava do referido Contrato.

PARTES

CONTRATANTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Av. Santos Dumont nº 3.384, nesta capital, CEP 60.150-162, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora-Geral, NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA, portadora do CPF n° 223.935.523-91 e RG n° 09598980 – SSP-CE.

CONTRATADO – STATUS OBRAS, PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Doutor José Áureo Bustamante, nº 455, Morumbi Business Center, Vila São Francisco, CEP 04710-090, inscrita no CNPJ nº 22.552.791/0001-03, aqui representado por, JOAB ALVES DA SILVA, portador do CPF nº 448.458.043-87 e RG nº 99010333524-SSP/CE.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica incluído o item 8.7 da Cláusula Oitava do Contrato nº 09/2019, que trata do prazo e da forma de execução, passando a viger da seguinte forma:

“CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

(...)

8.7 Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo de execução previsto no item 8.4 desta Cláusula, encerrando-se em 21.07.2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica alterada a tabela constante do Anexo I – Planilha de Quantitativo e Valores, em virtude do acréscimo na quantidade utilizada dos itens 55, 56, 57 e 59, da seguinte forma:

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES

| Item | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Qtde utilizada por item | Valor R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (...) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (...) | (...) |
| 55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5555 | 38.885,00 |
| 56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128 | 5.504,00 |
| 57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128 | 3.200,00 |
| 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 3.222,00 |
| 59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 128 | 5.504,00 |
| (...) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | (...) | (...) |

VALOR TOTAL OS (  R$ 181.162,56

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica alterada a redação da Cláusula Décima Quinta, que trata do valor do contrato, em virtude do acréscimo na quantidade utilizada para os itens 55, 56, 57 e 59, da seguinte forma:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

15.1 - Dá-se ao presente contrato o valor global de R$ 181.162,56 (Cento e oitenta e um mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme quantitativos e valores detalhados na Planilha – Anexo I do  Termo de Contrato e seus aditivos, cujas especificações estão descritas na ARP nº 11/2018.

(...)

CLÁUSULA QUARTA - Fica incluído o subitem 18.1.1 à Cláusula Décima Oitava, que trata da vigência contratual, com a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VIGÊNCIA

18.1 (...)

18.1.1 - Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 30 (trinta) dias, finalizando-se em 26.10.2019.

NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE000657.

CLÁUSULA QUINTA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições pactuadas na avença original.

## Fortaleza, 16 de julho de 2019.

NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA

DIRETORA-GERAL

CONTRATANTE

JOAB ALVES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA