RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

I. IDENTIFICAÇÃO
Nº do Processo	Proad nº 95/2019
Nº da Ordem de Serviço	01/2019
Unidade Auditada	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Seção Responsável pela Auditoria	Seção de Auditoria de Gestão Administrativa e Patrimonial – SAGAP
Objeto da Auditoria	Gestão e Governança de tecnologia da informação e comunicação, estabelecida no TRT 7ª Região, notadamente o processo de implantação da Gestão de Riscos de TIC e a estratégia de tratamento de incidentes de segurança de TIC
Tipo de Auditoria	Conformidade

II. CONSTATAÇÕES

Constatação nº 1
Descrição sumária: / Ausência de apuração dos indicadores relacionados ao Objetivo 3 (Implementar a gestão de Riscos de TI) do Plano Estratégico de TIC - PETIC 2015-2020.
Determinação 1.1:
1.1 Elaborar proposta de revisão dos indicadores e metas definidos no PETIC 2015-2020 referente ao objetivo 3: “Implementar a gestão de riscos de TI.”
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / A recomendação 1.1 foi deliberada pelo Comitê de Governança de TIC na reunião de 16/05/2019. / As soluções críticas de TIC, para efeito o mapeamento de riscos, bem como as metas de 2019 e 2020 foram definidas. / Ata da reunião do CGTIC de 16/05/2020 (ver item 2 da pauta) : / https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/pdfprint/DOCUMENTO%20-%20Ata%20da%20Reuni%C3%A3o%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Governan%C3%A7a%20de%20TIC%20de%2016-05-2019.pdf?nrSequencial=40&numeroProtocolo=6057&numeroAno=2017&
Análise de auditoria: / O Despacho da Presidência é de 22/10/2019. A Ata mencionada na manifestação da SETIC se refere a uma reunião ocorrida em 16/5/2019, portanto, anterior. Nessa reunião, fora aprovada a proposta de revisão dos indicadores e metas do objetivo 3 (PETI 2015-2020) “implementar a gestão de riscos de TI”.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

Constatação nº 2
Descrição sumária: / Ausência de plano de ação contendo cronograma para mapeamento dos riscos de processos.
Determinação 2.1:
2.1 Elaborar Plano de Ação e cronograma para o mapeamento de riscos dos processos essenciais de TIC.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / Embora não tenha sido lavrado um documento chamado plano de ação, tal planejamento é o próprio estabelecimento dos indicadores, que englobam escopo e metas com prazo para cumprimento. / O plano de ação foi executado, cujo resultado é evidenciado pelo Doc. 36, que é o plano de tratamento de riscos, bem como indicadores correspondentes foram atualizados. / Ato contínuo às definições decorrentes da recomendação 1.1, foram realizadas análise de riscos em 2019 e 2020. Nas reuniões de avaliação da estratégia esses indicadores foram apresentados ao Comitê de Governança de TIC e publicados no site institucional, conforme indicado abaixo. / - REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TIC - 04/12/2019 / https://www.trt7.jus.br/files/institucional/governanca_ti/planejamento_estrategico/RAE-2015-2020/Raetic-04-12-2019.PDF / Na página 22 (painel de bordo) temos a apresentação dos indicadores relativos ao objeto 3, junto aos demais. / Nas páginas 40 e 41 a visualização detalhada dos indicadores. / - REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TIC - 07/12/2020 / https://www.trt7.jus.br/files/institucional/governanca_ti/planejamento_estrategico/RAE-2015-2020/ApresentacaoRAE-07-12-2020.pdf / Na página 8 (painel de bordo ) temos a apresentação dos indicadores relativos ao objeto 3, junto aos demais. / Nas páginas 14 e 15 a visualização detalhada dos indicadores. / Na página 31 temos a visualização dos sistemas alvos para a gestão de riscos.
Análise de auditoria: / A Determinação trata do mapeamento de riscos de processos essenciais de TIC e pode ser considerada atendida, tendo em vista a apresentação dos indicadores nos documentos de registro das reuniões de análise da estratégia de TIC. As reuniões aludidas na manifestação da unidade auditada ocorreram em dezembro de 2019 e em dezembro de 2020, ou seja, após o Despacho da Presidência (de 22/10/2019). O Doc. 36 se refere ao Plano de Tratamento de Riscos de TIC.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.
Determinação 2.2:
2.2 Definir ferramenta para apoiar a implantação da gestão de riscos na TIC.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / Desde 2019, quando iniciamos a gestão de riscos dos sistemas considerados críticos, foram utilizados documentos de texto e planilhas eletrônicas na plataforma de colaboração do TRT7, atualmente Google, pela simplicidade e facilidade de uso. / Evidência: / -Plano de tratamento de riscos 21/22 / https://docs.google.com/document/d/1qPgtaTKQDDF4O54Esg5n668L1401LeFQpEUWEFmoSuU/edit?usp=sharing / -Planilha com a análise de risco SIGEP 2021 / https://docs.google.com/spreadsheets/d/10d_mOuvflj3tTKUzfA2v7MFo7MZuSpUVfBH84RA5JoQ/edit?usp=sharing / Agora em 2022, tendo o TRT7, ao menos na área de segurança da informação, ter realizado 1 ciclo completo de análise risco, que contemplou a identificação dos ativos de TIC, das vulnerabilidades, das ameaças, da determinação do nível de risco inerente, seleção do tratamento, avaliação dos controles existes e implementados neste período, além de cálculo do risco residual, entendeu-se que há maturidade para adoção de uma ferramenta capaz de otimizar tal processo e agregar novos controles, assim a ferramenta definitiva está em fase de licitação. / Evidência: / PROAD 1770/2021 - Pregão realizado em 20/1/2022. Neste momento (25/01) a licitação está em fase de análise da documentação técnica da ferramenta ofertada pela licitante vencedora da etapa de lances.
Análise de auditoria: / A Determinação encontra-se atendida, tendo em vista a definição da ferramenta de apoio na implantação da gestão de riscos cuja aquisição tramita presentemente na fase licitatória. / O desempenho e a efetividade dessa ferramenta serão apurados em futura ação de auditoria.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

Constatação nº 3
Descrição sumária: / Ausência de Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI ou Gestão de Continuidade de TIC (Ato TRT7 n. 02/2017).
Determinação 3.1:
3.1 Concluir os testes do plano de contingência do PJe, o que demanda a solução, por parte da Administração, da questão da necessidade da realização do trabalho em dias não úteis.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / Elencamos como providências no contexto dos testes de contingência: / Edição do Ato TRT7 nº 23/2020, que atualizou o Ato TRT7 nº 02/2017 que estabelece a Norma Complementar, com as diretrizes para o processo de Gestão de Continuidade de Tecnologia da Informação e Comunicações, para inclusão dos parâmetros de ponto (RPO) e tempo de recuperação (RTO), que estabelecem as expectativas de negócio para tolerância a perda de dados e o tempo necessário para executar o sistema no ambiente de contingência, respectivamente. / PROAD: 8353/2019 / ATOS: / https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/atos_presidencia/2020/BD_ATO_PRESI_23-2020.pdf / https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/atos_presidencia/2017/BD_ATO_PRESI_02-2017.pdf / Finalizamos, com sucesso, em 21/05/2021, um teste de restauração do banco de dados do PJe a partir do backup diferencial em fita, que constitui a principal estratégia para viabilizar a execução do plano de continuidade operacional do PJe em caso de desastre no data center principal. Neste período, como não envolveu a execução da totalidade do PCO, não foi necessário paralisar o ambiente principal, assim não houve necessidade de atuação fora do horário de expediente. As ações encontram-se documentadas no chamado EL-1834[1] e nos chamados relacionados. / Na reunião conjunta do Núcleo de Apoio à Gestão de TIC com a Divisão de Infraestrutura de TIC ocorrida em 07/12/2021 (doc. 49 do PROAD 864/2021) deliberou-se por priorizar e retomar as atividades, a partir de 24/01/2022, para preparação e execução novo teste de contingência, neste caso de todas as etapas. Assim, será oportunamente encaminhado à Administração superior o pedido de autorização para trabalho fora do horário de expediente (ainda neste primeiro semestre). / Atualizamos em dezembro de 2021 [2] as licenças da solução de virtualização de servidores (VMware). Com exceção dos servidores de banco de dados e de backup, todos os demais são virtualizados utilizando essa tecnologia. Tal infraestrutura, atualmente, é essencial para a realização dos testes de contingência, bem como para a entrada em produção do PJe no ambiente de contingência (instalado no Fórum Autran Nunes) em casa de pane severa no ambiente principal (sala-cofre localizada do Anexo II do complexo sede). / [1] Identificação no sistema de chamados (Jira) internamente utilizado pela SETIC. / [2] Contrato TRT7 nº 43/2021
Análise de auditoria: / Determinação ainda a ser atendida, de acordo com a informação da unidade auditada quanto à retomada das atividades com vistas à realização de um teste englobando todas as etapas do PCO (Plano de Continuidade Operacional) ainda no mês de janeiro de 2022.
Recomendação: / Manter a Determinação.
Prazo: / 60 dias
Determinação 3.2:
3.2 Elaborar Plano de Recuperação de Desastres para conclusão da Gestão de Continuidade de TIC, pelo menos para o PJe.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / Para evitar qualquer interpretação não alinhada entre os servidores da SETIC ou qualquer pessoa envolvida nos processos de auditoria e gestão é oportuno reforçar que um Plano de Recuperação de Desastres (PRD) foca nos ativos, ou seja, nos elementos que garantem a infraestrutura básica (tais como no-breaks, links de comunicação de dados), software (de virtualização, por exemplo) e nos dados (ativos de informação), já o Plano de Continuidade Operacional (PCO) tem como foco os processos, no caso do TRT7, os processos de negócio ofertados pelo sistema PJe. / Em que pese a importância do PRD, por questões de capacidade operacional, o foco de atuação até o presente momento foi o PCO, essencialmente porque o TRT7 dispõe de um ambiente de contingência no Fórum Autran Nunes capaz de rodar os processos do PJe por muito tempo (ou até mesmo definitivamente) em caso de danos significativos e de longo prazo no ambiente principal. Desta forma, os procedimentos de recuperação podem seguir um fluxo normal de planejamento, aquisições por licitação (quando for o caso), implementação e testes. Todos os ativos de TIC, do tipo software, envolvidos no ambiente principal, referente à sustentação do PJe, estão em garantia e/ou possuem suporte, assim, em muitos casos o PRD destes ativos é simplesmente reinstalação. Todos os ativos de TIC, do tipo hardware, envolvidos no ambiente principal, referente à sustentação do PJe, estão em garantia e/ou possuem suporte, assim, em muitos casos o PRD destes ativos é simplesmente acionar a garantia ou disparar procedimento de compra quando for o caso. Quanto aos ativos de informação, todos são objetos de backup, segundo a política vigente, portanto o PRD é restaurar os dados por meio das cópias de segurança do PJe (disponíveis no Fórum Autran Nunes). / Em síntese, os PRD´s dos ativos de TIC do PJe não foram formalmente registrados em documento com este propósito, mas as ações tipicamente necessárias estão sendo executadas. / De qualquer forma, dentro do contexto da continuidade de implementação do plano de contingência, neste ciclo do PDTIC 2021/2022, os PRD´s dos ativos que sustentam o PJe serão formalizados.
Análise de auditoria: / Conforme a manifestação da unidade auditada, não há um PRD elaborado. Portanto, a Determinação não foi atendida.
Recomendação: / Manter a Determinação.
Prazo: / 60 dias
Determinação 3.3:
3.3 Apresentar cronograma para elaboração de Planos de Contingência para os demais serviços essenciais, além do PJe.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / Na reunião do Comitê de Governança de TIC de 29/08/2018 [1], restou definido que seria construído um plano de contingência operacional apenas para o PJe, o que foi realizado, conforme já informado por ocasião da auditoria. / No PDTIC vigente, período 2021/2022 o Comitê de Governança de TIC deliberou por criar o plano de continuidade operacional para os seguintes sistemas: PJe e Acesso ao SIAFI [2]. / [1] Ata reunião do Comitê de Governança de TIC de 29/08/2018 (doc. 19 do PROAD 6057/2017): / https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/pdfprint/DOCUMENTO%20-%20Ata%20do%20CGTIC%20de%2029-08-2018.pdf?nrSequencial=19&numeroProtocolo=6057&numeroAno=2017& / [2] Anexo VII do PDTIC 2021/2022, ver página 17 / https://www.trt7.jus.br/files/institucional/governanca_ti/plano_diretor/2021/AnexoVII-PDTIC-2021-2022-AnaliseDeDesempenho.pdf
Análise de auditoria: / A Ata mencionada na manifestação acima se refere a reunião do CGTIC ocorrida em 29/8/2018, antes, portanto, do Despacho da Presidência com a Determinação em tela, datado de 22/10/2019. / Com efeito, em que pese o Anexo VII do PDTIC 2021/2022 apresentado, a Determinação não se encontra atendida, haja vista a inexistência de cronograma para elaboração de Planos de Contingência para os demais serviços essenciais, além do PJe.
Recomendação: / Manter a Determinação.
Prazo: / 30 dias

Constatação nº 4
Descrição sumária: / Descumprimento de periodicidade de reunião conjunta do CGSI (Comitê Gestor de Segurança da Informação) com a CSI (Comissão de Segurança Institucional).
Determinação 4.1:
4.1 Promover reuniões conjuntas periódicas do CGSI e da CSI, conforme definido na Res. TRT7 nº 278/2017, ou avaliar a conveniência de alterar a norma nesse aspecto.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / A política de segurança da informação foi revista em 2020 e o aspecto objeto da determinação 4.1 foi revisto, conforme artigo reproduzido abaixo. / Resolução Normativa nº 14/2020 / Art. 13. O CGSI se reunirá ordinariamente pelo menos duas vezes por ano, e de forma extraordinária, quando se fizer necessário. / § 1º As deliberações do CGSI serão consignadas em ata e encaminhadas ao Comitê de Governança de TIC para aprovação. / § 2º O CGSI poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, representantes de outras unidades, órgãos, entidades públicas ou organizações da sociedade civil, a fim de colaborar na execução dos trabalhos a serem realizados. / https://www.trt7.jus.br/files/atos_normativos/resolucoes/2020/BDRESOLUONORMATIVATRT7N14-2020.pdf / As atas do Comitê Gestor de Segurança da Informação estão registradas no PROAD 954/2021, entretanto, em razão da matéria, por decisão do referido Comitê, o conteúdo das reuniões não são divulgados, pois podem expor vulnerabilidades e fraquezas do Tribunal, podendo ser exploradas por pessoas mal intencionadas, motivo pelo qual os documentos do supracitado PROAD estão marcadas para acesso restrito.
Análise de auditoria: / A Resolução Normativa TRT7 n. 14/2020 atende ao propósito da Determinação quanto à revisão da periodicidade e da participação das reuniões do CGSI. / Evidencia-se o cumprimento do novo dispositivo ao longo de 2021. O PROAD nº 954/2021 traz as Atas das reuniões do Comitê Gestor de Segurança da Informação.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

Constatação nº 5
Descrição sumária: / Falta de ação institucional de sensibilização, conscientização e capacitação em segurança da informação de TIC.
Determinação 5.1:
5.1 Estabelecer plano de ação para a sensibilização, conscientização e capacitação, referentes à segurança da informação, dos usuários no âmbito do TRT7.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC / NGTIC: / O NGTIC juntamente com a Ejud realizaram, nos exercícios de 2020/2021, os seguintes cursos com intuito de capacitar magistrados e servidores em Segurança da Informação - SI. / .LGPD no Poder Judiciário / https://www.trt7.jus.br/escolajudicial/index.php?option=com_content&view=article&id=1139&Itemid=181 / .Lei geral de Proteção de Dados / https://www.trt7.jus.br/escolajudicial/index.php?option=com_content&view=article&id=1139&Itemid=181 / -Segurança da Informação para Servidores - Turma 1 / https://www.trt7.jus.br/escolajudicial/index.php?option=com_content&view=article&id=1163&Itemid=181 / -Segurança da Informação para Servidores - Turma 2 / https://www.trt7.jus.br/escolajudicial/index.php?option=com_content&view=article&id=1184&Itemid=181cle&id=1163&Itemid=181 / Por meio de notícias na intranet/extranet foram fornecidas dicas importantes para sensibilizar e conscientizar magistrados e servidores em SI. Segue relação de notícias (necessário estar autenticado): / -Segurança da informação: conheça dicas importantes para proteger seus dados e não cair em golpes virtuais - 20/4/2020 / https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4152:seguranca-da-informacao-conheca-dicas-importantes-para-proteger-seus-dados-e-nao-cair-em-golpes-virtuais&catid=8&Itemid=117 / -Segurança da Informação: Gabinete de Segurança da Informação do TRT/CE faz alerta contra site fraudulento - 02/06/2021 / https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4640:gabinete-de-seguranca-da-informacao-do-trt-ce-faz-alerta-contra-site-fraudulento&catid=8&Itemid=117 / -Alerta de segurança: cuidado com e-mail falso -10/05/2021 / https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4610:alerta-de-seguranca-cuidado-com-e-mail-falso&catid=8&Itemid=117 / -Alerta de golpe: TRT/CE não envia boletos solicitando pagamento - 15/06/2021 / https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4653:alerta-de-golpe-trt-ce-nao-envia-boletos-solicitando-pagamento&catid=8&Itemid=117
Análise de auditoria: / As ações listadas pela SETIC, relativas à sensibilização, conscientização e capacitação dos servidores e magistrados, evidenciam o esforço deste Tribunal em aprimorar a segurança da informação. No entanto, deve ser observada a necessidade de ações sistemáticas, nos anos vindouros, baseadas em planejamento efetivo e coordenado, para o atendimento do propósito da Determinação.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

Constatação nº 6
Descrição sumária: / Não cumprimento integral pelo NGTIC (Núcleo de Apoio à Gestão de TIC e Segurança da Informação) e pela ETIR (Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais) de suas atribuições, no que concerne a esse ponto de controle.
Determinação 6.1:
6.1 Adotar providências para o integral cumprimento das atribuições do NGTIC e da ETIR, conforme o Ato nº 152/2018 (tratamento de incidentes de segurança).
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / O Núcleo de Apoio a Gestão de TIC e Segurança da Informação vem desempenhando as atribuições previstas no Ato nº 152/2018, em especial a implantação da gestão de incidentes de segurança e a conscientização Institucional em SI, conforme informação descrita na manifestação da determinação 5.1. / Como evidência seguem atuações recentes do NGTIC e da ETIR em incidentes de Segurança: / Data do incidente Atuações recentes / 29/06/2021 PROAD 3736/2021 - Incidente 24893 - Ataque ao site Institucional / 15/06/2021 PROAD 3729/2021 - Incidente 24759 - Boleto falso em nome do TRT7 / Há ainda diversas atuações do NGTIC relacionadas diretamente com a prevenção de incidentes de segurança da informação, em constante contato com o Comitê Gestor de Segurança da Informação, tais atuações podem ser constatadas por meio dos documentos presentes no PROAD 954/2021, tais como documentos 19, 20, 21, 23 e 24;
Análise de auditoria: / A unidade auditada aduz evidências quanto ao cumprimento do Ato nº 152/2018 (tratamento de incidentes de segurança), contemplando as ações pertinentes. Oportuno enfatizar que a tempestividade dessas ações é fundamental para a sua efetividade, assim como para a prevenção e mitigação dos danos em eventuais tentativas de violação dos sistemas de TIC.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

Constatação nº 7
Descrição sumária: / Falta de divulgação quanto ao procedimento para registro de incidentes de segurança de TIC.
Determinação 7.1:
7.1 Estabelecer plano de ação (incluindo cronograma) para as implementações pendentes ao cumprimento integral do que dispõe o Ato nº 152/2018, incluindo ações para que os usuários de TIC possam conhecer os canais de registro e operacionalizá-los adequadamente.
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC/NGTIC: / A implementação que estava pendente no momento da auditoria foi executada ainda em 2019, conforme detalhado abaixo. / -Foi criado em abril de 2019, no sistema de registros de chamados de TIC do TRT7, um canal específico para o registro de incidentes de segurança da informação, conforme figura abaixo: / -Em 26/04/2019 foi publicada a notícia “Incidentes de Segurança da Informação: saiba como identificar e prevenir”. / Em 16/9/2019 a notícia acerca do canal para registro de ocorrência ou suspeita de ocorrência de incidentes de segurança foi republicada na intranet/extranet para reforçar a necessidade de uso do canal. / https://extranet.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3782:sti-explica-como-identificar-e-prevenir-incidente-de-seguranca-da-informacao&catid=8&Itemid=117 / Adicionalmente temos no sistema de chamados um vídeo explicativo de como registrar chamados. Este vídeo encontra-se disponível na Intranet, dentro da página inicial da Central de serviços de TI. / https://intranet.trt7.jus.br/files/publicacoes/videos/assyst_02_abrir_chamado.mp4
Análise de auditoria: / As providências adotadas são importantes para tornar o controle e o tratamento de incidentes mais eficazes. Nesse sentido, a Determinação está atendida. No entanto, cabe reforçar o caráter dinâmico dessas ações, a serem sistematicamente revistas, atualizadas e aprimoradas para assegurar a continuidade operacional dos recursos de TIC, indispensáveis na cadeia processual desenvolvida neste Tribunal.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

Informação nº 2
Descrição sumária: / Normativos internos em desacordo com a estrutura organizacional do TRT7 (item 9, 10 e 11 da TRT7.SCI.SCGAP nº 01/2019).
Determinação:
Apresentar minuta de normativos necessária aos ajustes na Resolução TRT7 nº 278/2017 e no Ato TRT7 Nº 106/2018, conforme sugestão constante da Informação nº 2 (do Relatório de Auditoria).
Providências adotadas: / Manifestação da SETIC: / Em 22/6/2020 foi publicada a RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 14/2020 - com as revisões e ajustes necessários à POSIC em substituição a Resolução TRT7 nº 278/2017. / Foram publicados a RESOLUÇÃO NORMATIVA TRT7 Nº 11/2021 e o ATO TRT7.GP. Nº 71/2021 referente à Política e ao plano de Gestão de Riscos do TRT7 que abrangerá todas as unidades, inclusive a SETIC. / Assim, o Ato TRT7 nº 106/2018 será revisto para alinhamento aos novos normativos. A minuta da revisão está pronta e será submetida à apreciação superior nos próximos dias.
Análise de auditoria: / Determinação atendida, tendo em vista a documentação apresentada.
Recomendação: / Não há.
Prazo: / Não se aplica.

III. CONCLUSÃO

No Relatório de Providências, foram listadas as 10 determinações, no âmbito de 7 constatações, além de uma determinação decorrente de informação constante do Relatório de Auditoria, para manifestação da unidade auditada. / Nesta fase, pela análise das providências em face das determinações exaradas, considera-se que 8 determinações foram ou estão sendo satisfatoriamente atendidas. Remanescem, portanto, 3 determinações para efetivas providências de controle sistemático nas contratações futuras: / Determinação 3.1: Concluir os testes do plano de contingência do PJe, o que demanda a solução, por parte da Administração, da questão da necessidade da realização do trabalho em dias não úteis. / Novo prazo sugerido para o cumprimento: 60 dias / Determinação 3.2: Elaborar Plano de Recuperação de Desastres para conclusão da Gestão de Continuidade de TIC, pelo menos para o PJe. / Novo prazo sugerido para o cumprimento: 60 dias / Determinação 3.3: Apresentar cronograma para elaboração de Planos de Contingência para os demais serviços essenciais, além do PJe. / Novo prazo sugerido para o cumprimento: 30 dias

Responsáveis pela Elaboração: / assinado eletronicamente / Anísio de Sousa Meneses Filho / Analista Judiciário / assinado eletronicamente / Rossini de Sousa Maciel / Coordenador de Serviço da SAGAP
Data: 24/3/2022

Responsável pela Coordenação: / assinado eletronicamente / Rossini de Sousa Maciel / Coordenador de Serviço da SAGAP
Data: 31/03/2022

Revisão: / assinado eletronicamente / Michel Cavalcante Pinto / Secretária de Auditoria Interna	Aprovação: / assinado eletronicamente / Michel Cavalcante Pinto / Secretária de Auditoria Interna
Data: 31/03/2022	Data: 31/03/2022