ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro Genérico por Ocorrência

De acordo com a demanda de serviço estabelecida pelo CONTRATANTE, através das suas unidades em cada lote distinto, será formulado pela FISCALIZAÇÃO a planilha de serviços, tomando como base os preços unitários do Registro de Preços da CONTRATADA, observando as quantidades máximas, que não poderão ser ultrapassadas. Essa planilha originará a OCORRÊNCIA, que a FISCALIZAÇÃO apresentará a CONTRATADA, cujo cronograma de execução seguirá o seguinte critério:

| OCORRÊNCIA | 1ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM | 2ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM | 3ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM | 4ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocorrência de Valor até R$ 50.000,00 | 50% | 30 dias | 50% | 45 dias |  |  |  |  |
| Ocorrência de Valor de R$ 50.000,00 até R$ 150.000,00 | 30% | 30 dias | 40% | 60 dias | 30% | 90 dias |  |  |
| Ocorrência de Valor superior a R$ 150.000,00 | 25% | 30 dias | 25% | 60 dias | 25% | 90 dias | 25% | 120 dias |

Eng° Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região