CONTRATADA:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA				CLIENTE:
	CONTRATO: / 35/2022		NÚMERO:	PÁGINA: 01/03
			004/22
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE / AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.

FOTO 03 / - Remoção da estrutura metálica do segundo trecho da passarela / que liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 05 / - / Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela / que liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 06 / - / Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela que / liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 04 / -Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela que / liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 01 / - / Remoção do piso em chapa xadrez de alumínio do segundo / trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 02 / - / Remoção da estrutura metálica do segundo trecho da passarela / que liga Anexo II / Casa Sede.
Contratada		Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil / Data: 14/12/2022

CONTRATADA:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA				CLIENTE:
	CONTRATO: / 35/2022		NÚMERO:	PÁGINA: 02/03
			004/22
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE / AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.

FOTO 07 - Soldagem da nova estrutura do segundo trecho da passarela FOTO 08 - Pintura em zarcão da nova estrutura do segundo trecho da que liga Anexo II / Casa Sede. passarela que liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 09 - Pintura em epóxi da nova estrutura do segundo trecho da FOTO 10 - Pintura em epóxi da nova estrutura do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede. passarela que liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 11 / - / Pintura em epóxi da nova estrutura do segundo trecho da / passarela que liga Anexo II / Casa Sede. / FOTO 12 / - / Concretagem do primeiro e do segundo trecho da passarela que / liga Anexo II / Casa Sede.
Contratada		Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil / Data: 14/12/2022

CONTRATADA:	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ACOMPANHAMENTO DE OBRA				CLIENTE:
	CONTRATO: / 35/2022		NÚMERO:	PÁGINA: 03/03
			004/22
	OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DOS ACESSOS DA CASA SEDE / AO SINDICATO, ANEXO I E ANEXO II DO TRT7 - Av. Santos Dumont, 3384 - Fortaleza/CE.

FOTO 13 - Concretagem do primeiro e do segundo trecho da passarela que liga Anexo II / Casa Sede.
Contratada		Fiscalização
Anna Larissa Góes de Oliveira Engenheira Civil / Data: 14/12/2022